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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА КУРСКА
Контрольное мероприятие 
«Контроль реализации национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» в части внедрения 
в 2021-2023 годах интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления 

дорожным движением в городских агломерациях»
Мероприятие осуществлено в период с 10.04.2024 по 14.06.2024 в соответствии с планом деятельности Контрольно-счетной палаты города Курска на 2024 год.
Объект:  комитет дорожного хозяйства города Курска (далее - Комитет ДХ).
Проверяемый период: 2021 – 2023  годы.

Результаты: По результатам проведенного контрольного мероприятия выявлено 11 нарушений на общую сумму   13 136,6 тыс.рублей.
	Объект
	Вид нарушения по классификатору
	Количество выявленных нарушений
	Сумма выявленных нарушений, тыс.рублей

	Комитет ДХ
	1.2.65. Нарушение порядка и (или) условий распределения, предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов (за исключением нарушений по пункту 1.2.66)
	2
	-

	
	1.2.101. Нарушения при выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций государственными органами и органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов, государственными (муниципальными) казенными учреждениями, государственными (муниципальными) бюджетными и государственными (муниципальными) автономными учреждениями, государственными корпорациями (компаниями), публично-правовыми компаниями (за исключением нарушений, указанных в иных пунктах классификатора)
	3
	12 294,5

	
	2.3. Нарушение требований, предъявляемых к оформлению и ведению регистров бухгалтерского учета
	2
	-

	
	4.44. Нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту (договору)
	3
	731,0

	
	4.46. Неиспользование мер обеспечения исполнения обязательств (с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя) не удержаны обеспечение заявки, обеспечение исполнения контракта (договора)
	1
	111,1


Мероприятия по созданию интеллектуальных транспортных систем (далее – ИТС) предусмотрены федеральным проектом «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в рамках Национального проекта «Безопасные качественные дороги».

С целью внедрения ИТС Курская область реализует Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в составе государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения». 
Внедрение ИТС обеспечивается путем реализации локального (регионального) проекта.

В 2019 году создана Курская городская агломерация, в которую вошли автомобильные дороги города Курска. Мероприятия по внедрению ИТС муниципальное образование «Город Курск» реализует в составе Курской городской агломерации. По данным Инвестиционной стратегии Курской области в 2023 году Курская область достигла 1-го уровня зрелости ИТС Курской городской агломерации.
Мероприятие по внедрению ИТС предусмотрено муниципальной программой «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Курске и безопасности дорожного движения» (далее – муниципальная программа), которой определены мероприятия и ожидаемые результаты их реализации, в том числе в части внедрения ИТС.
В 2021-2022 годах предусмотренный муниципальной программой результат в части установки светофорных объектов, управляемых ИТС, был достигнут. 
Мероприятия по внедрению ИТС финансировались из областного бюджета путем предоставления иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. 
Для получения финансирования в 2021 – 2023 годах между Комитетом (Министерством) транспорта и автомобильных дорог Курской области и Администрацией города Курска заключались соглашения.

Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованием «Город Курск» выполнены. Полученные бюджетные средства в полном объеме направлены на предусмотренные соглашениями цели – внедрение ИТС.

Установленные  светофорные объекты интегрированы в специальное программное обеспечение программного комплекса «Единая платформа Управления Транспортной системой».
Получаемые данные об интенсивности дорожного движения, средней скорости движения транспортных средств позволяют настраивать светофорные объекты на более загруженных участках автомобильных дорог города Курска.

Реализована функция «Зеленой волны» на ул. Радищева, проводятся мероприятия по реализации функции «Зеленой волны» на ул. Карла Маркса,  ул. Дзержинского, ул. 50 лет Октября города  Курска.

Анализ  информации о количестве «очагов» аварийности с пострадавшими, количестве ДТП на улично-дорожной сети города Курска,  пострадавших (раненых и погибших в ДТП),  показал устойчивую тенденцию их снижения, что свидетельствует об эффективности мероприятий по внедрению ИТС.
Для внедрения ИТС Комитетом ДХ заключены муниципальные контракты, при исполнении которых нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств  не выявлено.
Контрольными осмотрами установлено, что приобретенное оборудование размещено в соответствии с утвержденным адресным перечнем, находится в рабочем состоянии.
Проверкой выявлены следующие нарушения:

1) Комитетом ДХ не выполнены обязательства, предусмотренные соглашением (нарушены сроки предоставления 2-х отчетов об исполнении соглашения).
2) В 2023 году Комитетом ДХ в рамках реализации муниципальной программы не обеспечено достижение ожидаемого результата по установке светофорных объектов, управляемых ИТС.
3) Выявлены факты нарушения поставщиком условий муниципальных контрактов (сроков поставки оборудования и др.), несоблюдения Комитетом ДХ сроков оплаты поставленного оборудования.
4) Комитет ДХ не принял мер по взысканию неустойки за нарушение сроков поставки оборудования, не использовал право по удержанию неустойки из обеспечения муниципального контракта.
5)  В муниципальную казну не передано оборудование, приобретенное с целью внедрения ИТС, для оформления права муниципальной собственности и закрепления за  балансодержателями  (усматриваются риски безрезультативных бюджетных расходов). 

6) Инвентарные карточки учета нефинансовых активов на поставленные светофорные объекты не содержат сведения об их основных характеристиках (комплектующие, тип, марка, модель и т.д.) (усматриваются риски дополнительных бюджетных расходов).
7) Установлено наличие коррупционных рисков и коррупциогенных признаков в действиях должностных лиц Комитета ДХ в связи с неприменением  штрафных санкций к поставщику за нарушение сроков поставки оборудования, неиспользование права по удержанию неустойки  из обеспечения муниципального контракта (банковской гарантии) за нарушение условий муниципального контракта (потери бюджета города Курска).

Итоги: По итогам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой города Курска направлены:
· отчет в адрес Главы города Курска, Курского городского Собрания;

· представление Комитету ДХ.









