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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА КУРСКА
Контрольное мероприятие 
«Проверка использования бюджетных средств, направленных на объект капитального строительства «Система водоотведения Юго-Западного жилого района. Реконструкция. Коллектор самотечный по улице Парк Солянка»
Мероприятие осуществлено в период с 31.03.2025 по 09.06.2025 в соответствии с планом деятельности Контрольно-счетной палаты города Курска на 2025 год.
Объекты: комитет городского хозяйства города Курска (далее – Комитет городского хозяйства), муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Курска» (далее – МКУ «УКС города Курска»).
Проверяемый период: 2022-2023 годы, при необходимости иные периоды.
Результаты: По результатам проведенного контрольного мероприятия выявлено 9 нарушений на общую сумму 14 210,00 тыс. рублей.
	Объект
	Вид нарушения по классификатору
	Количество выявленных нарушений
	Сумма выявленных нарушений, тыс.рублей

	Комитет городского хозяйства
	1.2.101. Нарушения при выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций государственными органами и органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов, государственными (муниципальными) казенными учреждениями, государственными (муниципальными) бюджетными и государственными (муниципальными) автономными учреждениями, государственными корпорациями (компаниями), публично-правовыми компаниями (за исключением нарушений, указанных в иных пунктах классификатора)
	4
	0,00

	МКУ «УКС города Курска»
	4.41. Внесение изменений (невнесение изменений) в контракт (договор) с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации
	1
	0,00

	
	4.44. Нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту (договору)
	3
	14 210,00 

	
	4.53. Непредставление (ненаправление), несвоевременное представление (направление) информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или представление (направление) недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию
	1
	0,00


Самотечный коллектор – это инженерная система, которая обеспечивает сбор, очистку и отвод сточных вод в окружающую среду без использования насосов. 

Принцип функционирования заключается в том, что сточные воды направляются в очистные сооружения или в самотечный коллектор канализации не принудительно, а благодаря определённому уклону коммуникаций.

Коллектор самотечный по улице Парк Солянка построен в 1982 году, его протяженность составляет 2,5 км. Несколько лет коллектор самотечный по улице Парк Солянка находился в аварийном состоянии. Под влиянием коррозии труба разрушалась, на разных участках происходили выбросы стоков, провалы грунта.

В 2021 году коллектор самотечный по улице Парк Солянка передан в муниципальную собственность, до этого являлся бесхозяйным и не обслуживался.

Реконструкция коллектора самотечного по улице Парк Солянка предназначена для обеспечения качественного водоотведения в Юго-Западном округе города Курска (на проспектах Надежды Плевицкой и Вячеслава Клыкова).

Мероприятия по реконструкции объекта «Система водоотведения Юго-Западного района. Реконструкция. Коллектор самотечный по улице Парк Солянка» (далее – Объект) осуществлены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», который включает в себя федеральный проект «Жилье» (Федеральная программа «Стимул»). В целях реализации Федеральной программы «Стимул» на территории Курской области реализуется региональный проект «Жилье (Курская область)» (государственная программа Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области»), в перечень объектов капитального строительства входит Объект. 

На муниципальном уровне разработана муниципальная программа «Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске на 2019-2024 годы», которой запланированы расходы по Объекту в размере                 60 118,4 тыс. рублей.

Бюджетные средства предоставлялись в виде субсидий в размере всего                   53 672,98 тыс. рублей (средства федерального бюджета –                                        51 179,00 тыс. рублей, областного бюджета – 1 955,76 тыс. рублей, софинансирование местного бюджета – 538,22 тыс. рублей), главным распорядителем бюджетных средств являлся Комитет городского хозяйства, получателем – МКУ «УКС города Курска» (в проверяемом периоде заключено 4 соглашения между Администрацией города Курска и Министерством (Комитетом) строительства Курской области).
По результатам мероприятия реконструкция Объекта произведена в предусмотренные муниципальной программой «Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске на 2019-2024 годы» и муниципальным контрактом сроки, Объект функционирует исправно.

Объект: Комитет городского хозяйства.

Является уполномоченным органом, осуществляющим взаимодействие с Министерством (Комитетом) строительства Курской области, на который со стороны Администрации города Курска возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашений и предоставлению соответствующей отчетности.

В 2022-2023 годах Комитету городского хозяйства субсидии предоставлялись в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 

На выполнение работ по Объекту направлены бюджетные средства за фактически выполненные работы в размере 53 672,98 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 51 179,00 тыс. рублей, средства областного бюджета – 1 955,76 тыс. рублей, средства местного бюджета –                                  538,22 тыс. рублей).
Комитетом городского хозяйства:

обеспечено исполнение графика выполнения мероприятия по Объекту,

нарушены сроки предоставления отчетности в государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет» (установлено 4 случая).
Объект: МКУ «УКС города Курска».

Предметом деятельности является оказание муниципальных услуг, выполнение работ и исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий Администрации города Курска в сфере капитального строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности.

МКУ «УКС города Курска» являлся заказчиком по муниципальному контракту в рамках выполнения работ по реконструкции Объекта.

Установлены факты внесения изменений МКУ «УКС города Курска» в существенные условия муниципального контракта в нарушение Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»                   (далее - ФЗ №44-ФЗ).
МКУ «УКС города Курска»: 

- не представлены:

письменное уведомление о завершении строительства Объекта от подрядчика,
документ о приемке выполненных работ,

журнал учета выполненных работ по форме КС-6а,

подробный график производства строительно-монтажных работ на Объекте за 2022 год,

документы об устранении нарушений и замечаний, выявленных при проведении строительного контроля;

- осуществляло реконструкцию Объекта не являясь его балансодержателем.

Установлены факты:

- несопоставимости дат завершения работ по муниципальному контракту в заключениях экспертизы результатов, проведенных сотрудниками МКУ «УКС города Курска» и документах, подтверждающих исполнение данных работ;

- отсутствия должного контроля со стороны МКУ «УКС города Курска» при приемке и оплате выполненных работ;

- график оплаты выполненных работ содержит неактуальную информацию о стоимости фактически выполненных работ и примененных локально-сметных расчетов;
- внесения изменений в сметные нормы (единичные расценки) (произведена их корректировка), что привело к удорожанию принимаемых к оплате работ;

- замены материалов и изменения цены за единицу в актах о приемке выполненных работ при условии отсутствия обоснования;

- несоответствия актов выполненных работ и итоговой сметы муниципального контракта.

Установлены коррупциогенные признаки в действиях (бездействиях) должностных лиц МКУ «УКС города Курска» выразившиеся:

в непринятии должностными лицами мер по устранению нарушений, допущенных подрядчиком при выполнении работ по Объекту, выявленных при проведении строительного контроля,

в предоставлении аванса подрядчику с нарушением требований, установленных ФЗ №44-ФЗ.

Установлены коррупционные риски в действиях должностных лиц МКУ «УКС города Курска», выразившиеся в принятии и оплате МКУ «УКС города Курска» работ, выполненных с отступлением от нормативной и технической документации.

Итоги: По итогам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой города Курска направлены:

· отчет в адрес и.о. Главы города Курска, Курского городского Собрания;

· представление Комитету городского хозяйства;
· представление МКУ «УКС города Курска».

